# Учебный план на 09.2013 — 05.2014

№	Срок сдачи	Объем работ	Примечание
1	11.09.13	Начало
2	16.09.13	1) Разработанная структурная схема ПО / 2) темы статей по теме магистрантской работы	Например: «Автоматизация проектирования систем для нефтедобывающей промышленности»
3	17.09.13	Начало кодирования GitHub.com	Структура проекта / /Корень проекта./ / ./math/* / ./qt/* / ./tests/*
4	23.09.13	Классы проектирования. Итерация №1
5	15.11.13	Разработка ТЗ на систему в объеме / 1. Цель создания / 2. Перечень функций / - OPC сервер: получаемая/отправляемая информация; / - БД: получаемая/отправляемая информация; / - оператор :получаемая/отправляемая информация. / 3. Схема классов анализа / 4. Словесное более подробное описание для п.п.3 каждого из п.п. 2.* в понятиях «предметной области» / 4. Схемы классов проектирования с описанием интерфейсных функций, обеспечивающих выполнение требований из п.п. 4 / 5. Тесты / а) тесты для кл. проектирования / б) тесты для кл. анализа
6
7
8
9
10

M	1.01.13	Полный код проекта п.п.3	В GitHub.com (для данейшего тестирования и внедрения в производство)

N	1.04.14	- подробная структурная схема ПО / - диаграммы состояний для конечных автоматов / - тесты ПО / - характеристики ПО(скоростные, и т. п.) / - 2 статьи по магистрантской работе