# Учебный план на 09.2013 — 05.2014

№	Срок сдачи	Объем работ	Примечание
1	11.09.13	Начало
2	16.09.13	1) Разработанная структурная схема ПО / 2) темы статей по теме магистрантской работы	Например: «Автоматизация проектирования систем для нефтедобывающей промышленности»
3	17.09.13	Начало кодирования GitHub.com	Структура проекта / /Корень проекта./ / ./math/* / ./qt/* / ./tests/*
4	23.09.13	Классы проектирования. Итерация №1
	25.11.13	Разработка класса анализа «OPC» клиент
5	5.12.13	Разработка ТЗ на систему в объеме / 1. Цель создания / 2. Перечень функций / - OPC сервер: получаемая/отправляемая информация; / - БД: получаемая/отправляемая информация; / - оператор :получаемая/отправляемая информация. / 3. Схема классов анализа / 4. Словесное более подробное описание для п.п.3 каждого из п.п. 2.* в понятиях «предметной области» / 4. Схемы классов проектирования с описанием интерфейсных функций, обеспечивающих выполнение требований из п.п. 4 / 5. Тесты / а) тесты для кл. проектирования / б) тесты для кл. анализа
6	20.01.14	Кодирование классов тестирования классов проектирования / tags-processor.fodg - 3 кп / sensor-scheme.fodg - 12кп / SCADASHEME.fodg 10кп / BDSHEME.fodg — 4кп / 30 классов
7	20.02.14	Кодирование классов рабочих проектирования / tags-processor.fodg - 3 кп / sensor-scheme.fodg - 12кп / SCADASHEME.fodg 10кп / BDSHEME.fodg — 4кп / 30 классов
8	1.03.14	Стыковка с тестирование системы классов проектирования
9	20.03.14	Проверка на оборудовании в ООО «Радиосистемы».
10		Устранение замечаний